AIMBA ABP Project Charter

| Project | RegTrack (지능형 규제 변화 모니터링 시스템 구축) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Team Members | 김지효, 이득규, 백정헌, 조민희 |  |  |
| Contact Person | 김지효 | Date | 2026.05.14 |
| Phone | 010-3718-7942 | Email | jihyo.kim43@g.skku.edu |

| Mission | 금융권 디지털 전환 가속화에 따른 복잡한 규제 환경에 선제적으로 대응하기 위해, 수기 모니터링을 자동화 시스템으로 전환하여 실제 금융 현장에 적용 가능한 컴플라이언스 혁신 모델을 제시함. |
| --- | --- |
| Objectives | - Speed: 규제 공고 후 24시간 이내 실시간 탐지 및 즉각적 알림 체계 구축 - Accuracy: AI 정밀 분석 및 LLM 기반 표준화된 영향도 분석을 통한 일관성 확보 - Efficiency: 수동 웹 서핑 리소스를 절감하고 업무 프로세스 자동화 구현 |
| Deliverables | - 프로젝트 차터 및 어드바이저 회의록 - 지능형 수집/분석 엔진(크롤러, Agent 등 소스코드 일체) |
| Stakeholders | - 팀장 (PM), 기획 및 QA 담당자, 개발자, 어드바이저 |
| Roles and Responsibilities | - PM (Captain): 프로젝트 총괄 기획/관리, 개발 - 기획/QA: 요구사항 정의 및 시스템 품질 검증 - 개발: 크롤링 엔진, 에이전트 및 웹 애플리케이션, 기타 인프라 구성 - Advisor: 프로젝트 방향성 자문 및 피드백 제공 |
| High-Level Work Breakdown Structure | 1. W1-W2 (착수 및 설계): PRD/TD 확정 2. W3-W5 (데이터 연동): 크롤러 구축 및 규제 소스(금감원, 한은, 금융위 등) 확보 및 준비 3. W6-W8 (AI 분석 개발): Agent 및 지식베이스 시스템 구축 4. W9-W10 (통합/구축): 대시보드 완성 및 시스템 통합 5. W11-W12 (UAT 및 종료): 최종 시연 및 사용자 수용성 테스트 |
| Assumptions | 주요 5대 규제 소스(FSS, BOK, FSC, 국회/관보, 바젤위원회)의 웹접근이 가능하며, LLM API의 안정적인 가용성이 보장됨을 전제로 함. |
| Communications | 맞춤형 실시간 푸시 알림 시스템과 지능형 대시보드를 통한 부서별 현황 공유 및 협업 진행. |
| Risks | - 소스 웹 구조 변경: Flexible Parser 설계를 통해 즉각적인 파싱 에러 탐지 및 알림 대응 - LLM 환각 현상: 근거 문구 표기(Citation) 강화 및 필요시 인간 개입(HITL) 검증 도입 |
| Documentation | - 노션 및 github 활용 |
| Decision Making Process | - RACI 거버넌스 모델에 기반하여 PM을 중심으로 각 담당 분야별 전문성을 존중하며 합의 기반 의사결정 수행. |
| Signatures | (signature) (signature) (signature) (signature) (signature) |